|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MINUTES OF MEETING | | |
| **MEETING TITLE** | **Refreshment Tugas HR&GA** | |
| **SUBJECT** | **Unit HRD&GA** | |
| **DAY / DATE** | **Senin, 06 September 2021** | **TIME : 10.30** |
| **CHAIRMAN** | **Bpk. Bharata** | **MINUTES BY : Arfan** |
| **VENUE** | **R. Meeting Gudang Halim** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PARTICIPANT** | **POSITION / UNIT** |
| Bpk. Bharata Nugraha | Direktur HR&GA |
| Bpk. Adityo Sasikirono | Manager Asset&Property |
| Bpk. Richard V. Gultom | Ka RT CGK (Zoom) |
| Bpk. Arfan | Ka RT HLP |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SUBJECT** | **PIC** | **TIME FRAME** | **STATUS** | **REMARKS** |
| 1. | Pergantian AC ruang meeting CGK, Ruangan Bea Cukai dan Pembelian Kabel, | Ukki | 1 September 21 | Pengajuan biaya | Penawaran harga sudah masuk |
| 2. | CGK (Exim) | Ukki |  | Pengajuan BOC |  |
|  | Pergantian atap bocor,  Kade, masih memo budget  Talang Combi sudah mulai pengerjaan  info perbaikan terkendala karena mekanik sakit  Handpallet diperbaiki sebelum high session  APAR diinventaris dulu untuk isi ulang  Forklift, ganti sil hidrolik, proses approval BOC | Ukki | 5 September 21 | Pengajuan biaya via BOC  done |  |
| 3. | TPS Halim, pekerjaan lantai sudah approve memo dan dananya  Xray yang rusak, sudah ada teknisi dari vendor  Perbaikan Lantai Gudang Halim sedang berlangsung,  untuk pengaspalan samping gudang, masih review biaya dari vendor | Ukki | 10 September 2021 | Progress  Progress  progress | Pembelian Material  Yg bermasalah Tank Generator, harus diganti oleh vendor |
| 4. | Penambahan bemper depan KADE RA APK, akan ditambahkan ban di sepanjang kade  Perbaikan Talang APK | Ukki |  | Done  done |  |
| 5. | CCTV AP 2, Sony EP 550, apakah ada opsi (korespondensidari IT) | Ukki, Arfan, Fajar | 7 September 2021 | progress | 1. Untuk pekerjaan tiang akan melibatkan tenaga sendiri 2. Untuk kamera, menurut info IT, EP 550 diganti ER 550, kepada AP 2, apakah bisa gunakan type lain (EP520 atau 521), 3. Berkirim surat ke AP perihal pekerjaan tiang dan pergantian kamera CCTV nya, lampirkan spesifikasinya 4. Review RAB pekerjaan dari vendor AP2 |
| 6. | Monitoring Pengajuan BOC,  CGK, penambahan talang gantung untuk sodetan baru (revisi harga)  Atap tambahan diatas timbangan gudang transiphment  Meja besi transhipment,  Revisi jumlah meja  RA APK, barang cetakan sudah approve  Halim, pembelian ban belakang sigra |  |  | Progress  Done  progress | Cari pembanding  Pengajuan awal 4, pengajuan baru 2 |
| 7. | Pass Bandara,  CGK, masih berkirim surat dari Otban  HLP, masih proses pengurusan (review jumlah yg diajukan pass) | Richard dan Julian | Rabu, 8 September 21 | progress |  |
|  |  |  |  |  |  |