|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MINUTES OF MEETING | | |
| **MEETING TITLE** | **Refreshment Tugas HR&GA** | |
| **SUBJECT** | **Unit HRD&GA** | |
| **DAY / DATE** | **Senin, 30 Agustus 2021** | **TIME : 13.30** |
| **CHAIRMAN** | **Bpk. Bharata** | **MINUTES BY : Arfan** |
| **VENUE** | **R. Meeting Gudang Halim** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PARTICIPANT** | **POSITION / UNIT** |
| Bpk. Bharata Nugraha | Direktur HR&GA |
| Bpk. Adityo Sasikirono | Manager Asset&Property |
| Bpk. Richard V. Gultom | Ka RT CGK (Zoom) |
| Bpk. Arfan | Ka RT HLP |
| Moudy Eldyana | Staff HRD (Zoom) |
| Bu Dewi | Manager HRD (Zoom) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SUBJECT** | **PIC** | **TIME FRAME** | **STATUS** | **REMARKS** |
| 1. | Approval Memo/BOC  ke pak Bharata dan pak Madi cc pak Soeryo dan Aulia dan unit yg diperlukan, saat pengajuan di Memo diperjelas di badan memo(harga ditampilkan) | All personil HR dan GA | Setiap pengajuan |  |  |
| 2. | Pergantian AC ruang meeting CGK, Ruangan Bea Cukai dan Pembelian Kabel, | Ukki | 1 September 21 | Pengajuan biaya | Penawaran harga sudah masuk |
| 3. | Tera Timbangan APK dan HLP  CGK (Exim) | Ukki |  | Done  Pengajuan BOC |  |
|  | Pergantian atap bocor,  Kade, masih memo budget  Talang Combi sudah mulai pengerjaan |  | 5 September 21 | Pengajuan biaya via BOC  progress |  |
| 4. | TPS Halim, pekerjaan lantai sudah approve memo dan dananya  Xray yang rusak, tunggu surat balasan dari vendor | Ukki | 2 September 21 | progress | Pembelian Material  Akan follow up ke vendor |
| 5. | Penambahan bemper depan KADE RA APK, akan ditambahkan ban di sepanjang kade  Perbaikan Talang APK | Ukki | 1 September 21 | Progress  done | Pencarian ban bekas untuk bahan |
| 6. | Maintenance ABK sudah dibuatkan SOP nya, diberlakukan bagi OPS dan teknisi internal, akan dicek dan review oleh QC | Ukki | 2 September 21 | progress |  |
| 7. | Status Handpallet, perbaikan di CGK, confirm ke OPS CGK | Ukki&Richard | 1 September 21 | progress |  |
| 8. | ATK untuk bulan September 21 sudah dikonfirmasi ke unit masing2, dan ditetapkan kurang lebih 13 juta (perhitungan ada di RT CGK dan HLP)  Pembagian porsi ATK ke masing-masing unit disiapkan agar tidak tercampur | Arfan-Richard & tim Asset(Audrey)  Kamil,Audrey,Arfan,Richard | 30 Agustus 21  Setiap Bulan | done | ATK non stok sudah dikurangi jenisnya |
| 9. | Pass Bandara CGK dan HLP,  Pencabutan pass bagi karyawan yg sudah resign  Pemenuhan request dari ibu Elvita (Kasi OTBAN) mengenai pass CGK | Dewi dan Maudy (CGK) ; Julian (HLP)  Richard&Dewi | 31 Agustus 2021  1 September 21 | Progress  Progress |  |
|  |  |  |  |  |  |